**Приложение №** **19**

к Постановлению

местной Администрации

МО Адмиралтейский округ

от «01» июня 2015 г. № 52

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки»**

**на 2015 год**

Санкт-Петербург

2015

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки». |
| (далее - Программа) |
| **Основания для разработки Программы** |       Конституция РФ |
|       Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|       Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; |
|       Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; |
|       Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ. |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ |
| **Разработчики Программы** | Местная Администрация МО Адмиралтейский округ |
| **Основные цели Программы** | повышение качества жизни жителей посредством улучшения уровня благоустройства территории МО Адмиралтейский округ  |
| **Задачи Программы** | * Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
 |
| * Создание комфортных условий для проживания жителей МО Адмиралтейский округ;
* Взаимодействие с жителями МО Адмиралтейский округ для формирования адресной программы.
 |
| **Срок реализации Программы** |  2015 год |
| **Срок исполнения основных мероприятий** | 3-4 квартал 2015 года |
| **Исполнители Программы** | Местная Администрация МО Адмиралтейский округ |
| **Источники финансирования Программы** |  Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | * Улучшение состояния внутридворовой и придомовой территорий муниципального образования МО Адмиралтейский округ;
 |
| * Совершенствование эстетического состояния территории МО Адмиралтейский округ.
 |
| **Контроль над реализацией программы** |        Глава МО Адмиралтейский округ |

**Адресная программа по муниципальной программе «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» на 2015 год**

***Замена асфальтового покрытия придомовых и внутридомовых территорий МО Адмиралтейский округ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Сумма** | **Площадь, м2** |
| 1 | наб. кан. Грибоедова, д. 102 | Мощение дворовой территории | 1 155 900,00 | 294 |
| 2 | ул. Декабристов, д. 18 | Мощение дворовой территории | 1 192 300,00 | 341 |
| 3 | пер. Фонарный, д. 12 | Мощение дворовой территории | 1 191 500,00 | 337 |
|  | **ИТОГО:** | **3 539 700,00** | **972** |

***Сопутствующие работы при замене асфальтового покрытия придомовых и внутридомовых территорий МО Адмиралтейский округ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Вид работ** | **Сумма** |
| 4 | наб. кан. Грибоедова, д. 102 | Устройство линевой канализации, вывоз и утилизация строительного мусора | 794 900,00 |
| 5 | ул. Декабристов, д. 18 |
| 6 | пер. Фонарный, д. 12 |
|  | **ИТОГО:** |  | **794 900,00** |

***Всего по разделу 05 03 ц. ст. 600 05 01: 4 334 600,00 руб.***